## Slide 1: 도구 개발 계획서
2024.11.07
모바일시스템공학과 조민혁

## Slide 2
01
Logcat 도구 개발 계획서
02
관련 자료 찾기

## Slide 3
Logcat 도구 개발 계획서
01

## Slide 4: Logcat 도구 개발
Logcat의 문제점
Logcat은 로그 데이터를 명령어를 통해 간편하게 볼 수 있다는 장점이 있지만,
전원 OFF 시 로그 데이터가 삭제된다는 특성이 있음
목적
휘발성 로그가 재부팅 또는 전원 꺼짐 감지 시 비휘발성 영역으로 옮겨져서 “안티-포렌식“ 키워드만 남기고, 삭제한다.
포렌식 수사 관점에서 개발
효율적인 포렌식 수사가 될 수 있도록 기여하는 측면에서 개발

## Slide 5: 개발 계획서
Logcat 도구 개발 계획서 - 1
참여 인원
- 포렌식 팀: 조민혁, 이승민
- 머신러닝 팀: 정성원
개요
-> logcat은 시스템 전원 OFF 또는 재부팅하면 기존 로그가 사라지는 특성이 있다.
-> 따라서, 사전에 정의된 특정 안티 포렌식 행위가 감지되면 로그를 따로 옮겨 저장할 필요가 있다.

## Slide 6: 개발 계획서
Logcat 도구 개발 계획서 - 2
대상 OS
-> Android 14, Galaxy 21
작동 방식
-> 도구니까 백그라운드 작동
-> UI 없음

## Slide 7: 개발 계획서
Logcat 도구 개발 계획서 - 3
로직
STEP 1) 안티 포렌식 행위 감지
안티 포렌식 행위 종류 정리 및 해당 로그 메시지 확인 필요
(안티 포렌식 행위 종류는 인터넷으로 정리 가능, 로그 메시지는 logcat 실험 해보면서 확인 필요)
해당 안티 포렌식 행위 발생할 때 내부적으로 호출되는 함수 종류 찾기 필요
STEP 2) 내부적으로 logcat 작동 후 '포렌식 로그' 비휘발성 영역으로 옮긴다.
-> 초기 버전에서는 휴대폰 내 내부 저장소로 옮김
-> 비휘발성 영역 내부 저장소 종류 파악
STEP 3) 추후 조회 시 해당 로그 데이터를 보면서 안티 포렌식 행위 확신 가능
-> 초기 버전 제작된 후 교수님께서 말씀하신 것 + 교수님 피드백 얻으면서 추가하면서 확장
-> EX) NAS 서버로 옮기기 ...

## Slide 8: 개발 계획서
Logcat 도구 개발 계획서 - 4
목표 기간 -> 12월 전에는 끝내고 싶음
1) 학기 중에는 바쁘니까 .. 연구실 시간에 할 일 끝내는 게 목표
-> 연구실 시간(10:00 ~ 17:00)에 하기
2) 일단은 초기 버전 만드는 거 목표 -> 루팅되지 않은 휴대폰에서 작동
- 11월 4일 ~ 8일 : 관련 자료 찾기
(안티 포렌식 행위 종류, 해당 로그 메시지, 안티 포렌식 행위 발생 시 호출되는 함수 종류, 비휘발성 내부 저장소 종류 파악)
- 11월 11일 ~ 15일 : 구현 설계 (Android Studio)
- 11월 18일 ~ 29일 : 구현 및 테스트 (빠르게 구현할 수록 좋음)

## Slide 9
관련 자료 찾기
02

## Slide 10: 관련 자료 찾기
11월4일 ~ 11월 8일 (관련 자료 찾기)
# 안티 포렌식 행위 및 종류 -> {데이터 파괴, 데이터 암호화, 데이터 조작, 분석 시간 증가}
- 모바일 기기(Android)에서 가능한 안티 포렌식 행위 위주
- 로그 남는 거 위주
Timestamp 조작
Logcat –c를 통한 로그 버퍼 비우기
전원 끄기 및 시스템 재부팅
공장 초기화
로그 기록 비활성화
-> 해당 부분 logcat에서 로그 어떻게 남는지 확인 필요

## Slide 11: Timestamp 조작
Timestamp 조작
- 날짜 및 시간 조작 방법 : ‘설정->일반->날짜 및 시간->조작’
- 이후 생성되는 로그 키워드
timeChanged
set system clock
Time is changed
TIME_CHANGED
onTimeChanged()
ACTION_TIME_CHANGED

## Slide 12: Logcat –c를 통한 로그 버퍼 비우기
Logcat –c를 통한 로그 버퍼 비우기
-> 링버퍼 (main, system, crash, kernel)를 비우는 명령어
-> 따로 로그 남지 않음
-> 비이상적 패턴으로 감지 필요
logcat –c 실행 전
logcat –c 실행 후
-> 버퍼가 꽉 차지 않았는 데 버퍼가 비워지는 것으로 안티 포렌식 행위 탐지 가능
-> 단, 어떻게 효율적으로 모니터링 해야할 지는 고민 필요 ..

## Slide 13
감사합니다